柳州东风容泰化工股份有限公司

漂白粉厂房及设备拆除

招 标 书

- 发标单位：柳州东风容泰化工股份化工有限公司

- 招标内容：漂白粉厂房及设备保护性拆除

- 地址：柳州东风容泰化工股份有限公司（柳州市柳城县六塘工业集中区）。联系人：梁高艺 电话13977287764

- 招标方式：邀请招标

- 投标截止日期：投标文件应于2025年10月15日24时之前发至我公司邮箱：lzdfrthggfyxgs@163.com

- 投标具体要求如下：

1.　投标人在中华人民共和国境内的投标活动均应严格遵守中华人民共和国法律和法规。

2.　投标人不应该是有腐败和欺诈行为的不合格的投标人。

3.　投标人必须具备与投标项目相应的资质。

4.　投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，招标人对上述费用不承担任何责任和义务。

七、投标报价：

1、投标人可以先到现场考察需拆除的厂房及设备，然后根据自身情况结合市场行情，对本次保护性拆除物资（拆除包括:车间内的设备，管道，动力、仪表电缆，和厂房钢结构、彩钢瓦等）进行报价（报单价，数量最终以实际为准）。

2.　投标单位报价为固定报价（报价包括人工拆除费，拆除机械费，税费等），合同执行期间合同价格不应因任何原因进行任何调整，任何投标报价估算错误或遗漏项的风险，一律由投标方承担，不应由投标方的错误而进行任何的调整。

八、评标办法：

招标方组织公司相关人员组成评标小组，本着公开、公平、公正的原则进行评标，以充分保证各投标人的合法利益。

九、履约条款

1.中标的单位要和发标方签订厂房、设备保护性拆除合同，明确双方的约定。

2.中标方在签订合同之日起40天内，完成本合同约定的全部工作内容，并达到合同规定的验收标准。

3.乙方须按照合同约定的“保护性拆除”标准实施拆除作业，制定相应的施工方案，采取对应的措施，确保拆除过程中，车间内的设备，管道，动力、仪表电缆，和厂房钢结构、彩钢瓦等等不受到破坏性损伤。若导致设备、管道，动力、仪表电缆，和厂房钢结构、彩钢瓦等出现破坏性拆除结果，乙方须承担全部责任，同时承担由此给甲方造成的经济损失。

4.价格：款项结清3日内向甲方开具13%税点的增值税专用发票。

柳州东风容泰化工股份化工有限公司

- 2025年9月23日

| 漂白粉车间现有设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 利旧 |
| 1 | 生石灰下料仓 | 4000×4500×1300 工作温度：25-40℃ 工作压力：常压 V=50m3 | Q235-A | 台 | 1 | 山东军辉建设安装工程有限公司 | 利旧 |
| 2 | 振动加料器 | CZ5F 给料能力50t/h 功率：0.75kw | 组合件 | 台 | 1 |  | 利旧 |
| 3 | 冲击式颚式破碎机 | PE-400×600 1000×1200×1500 工作温度：常温 工作压力：常压 Q=45-120M3/h P=30KW | 组合件 | 台 | 1 |  | 利旧 |
| 4 | 生石灰贮仓 | φ4000×6000 工作温度：30-40℃ 工作压力：常压 V=60m3 | Q235-B | 台 | 1 | 山东军辉建设安装工程有限公司 | 利旧 |
| 5 | #1布袋除尘器（生石灰贮仓） | DMC36 过滤面积 F=30m2 处理风量3000-4000m3/h 总耗气量： 0.15m3/min 风机型号：4-68№3.55A 流 量：2708-5013m3/h 全 压：1608-1108Pa 配套电机型号：Y100L-2 电机功率：3KW | 组合件 | 台 | 1 | 泊头市澎博环保设备有限公司 | 利旧 |
| 6 | 一级消化器进料绞龙 | LS300×1.5×50MI 工作温度：40℃ 工作压力：常压 P=5.5KW Y-132s-4 1440r/min 电磁减速器：YOT200-4A 激磁电压：72V 扭矩：35.1N.m 转速：125-1200r/imn 减速器：JZQ-250 速比：23 | 组合件 | 台 | 1 | 湖北五三长新鼓风机制造有限公司 | 利旧 |
| 7 | 一、二、三级消化器 | JZQ-400 处理量6t/h 工作温度：90-120℃ 工作压力：常压 主轴转速：36r/min 减速机：JZQ-400 速比：40 电机功率：15kw Y2-160L-4 380V 29.9A 1460r/min | 组合件 | 个 | 3 | 湖北五三长新鼓风机制造有限公司 | 利旧 |
| 8 | #2除尘器（二级消化器） | HMJC-3X105 5.5kw 处理风量4000-6000m3/h 总过滤面积60m2 除尘器阻力≤1200(Pa) 耗气量0.24(m3/min) 脉冲阀数量15(个) 布袋105个 | 组合件 | 台 | 1 | 潜江中林环保设备有限公司 | 利旧 |
| 9 | #1雷蒙磨进料绞龙 | LS400×11.5×50MI 工作温度：70-80℃ 工作压力：常压 输送量：12m3/h 电机功率：5.5KW | 组合件 | 台 | 1 | 桂林鸿程机电设备有限公司 | 新购 |
| 10 | #2雷蒙磨进料绞龙 | LS400×8.5×50MI 工作温度：80-100℃ 工作压力：常压 输送量：12m3/h 电机功率：5.5KW | 组合件 | 台 | 1 | 桂林鸿程机电设备有限公司 | 新购 |
| 11 | 雷蒙磨粉机 5R4121 | 1.主机进料绞龙：Y112M-4 4KW 1440r/min 处理量 6t/h | 组合件 | 台 | 1 | 桂林鸿程 | 利旧 |
|  |  | 2.主机分析机：22kw电机、变频器、含直经700mm出粉弯管.产量达6t/h，出料粒400目. |  |  | 1 | 广西桂林航大重工机械有限公司 | 新购 |
|  |  | 3.主机底部磨盘：功率75KW工作温度：40℃ 工作压力：常压 |  |  | 1 | 桂林鸿程矿山设备制造有限责任公司 | 利旧 |
|  |  | 4.主机循环风机：MN280M-4 功率90KW 1480r/min |  |  |  |  | 利旧 |
|  |  | 5.出口小仓卸料器 |  |  |  |  | 利旧 |
|  |  | 6.旧布袋除尘器 |  |  |  |  | 利旧 |
|  |  | 7.#3除尘器和风机 | 组合件 | 套 | 1 |  | 利旧 |
| 12 | #1雷蒙机出料绞龙 | LS400×8.5×50MI 工作温度：70-80℃ 工作压力：常压 输送量：12m3/h 电机功率：4KW 防护等级：IP54电机型号：立式Y2KD-132S-4 5.5kw 1440r/min减速机型号：GR97-Y5.5-4P-33.25-M1-270 | 组合件 | 台 | 1 | 湖北海跃重机有限公司 | 利旧 |
| 13 | #2雷蒙机出料绞龙 | GS400×10×50MI 工作温度：70-80℃ 工作压力：常压 输送量：12m3/h 电机功率：11KW 防护等级：IP54电机型号：立式Y2KD-132S-4 5.5kw 1440r/min减速机型号：GR97-Y5.5-4P-33.25-M1-270 | 组合件 | 台 | 1 | 湖北海跃重机有限公司 | 利旧 |
| 14 | #3雷蒙机出料绞龙 | GS300×4×50MI 工作温度：80-100℃ 工作压力：常压 P=7.5KW Y132M-4 1460r/min 电流：15.4A 减速器：ZQ-50 速比：31.5 | 组合件 | 台 | 1 | 湖北五三长新鼓风机制造有限公司 | 利旧 |
| 15 | #2提升机（上陈化仓） | TH250G-16500 工作温度：常温 工作压力：常压 处理量20m3/h 电机；Y132M-4-7.5KW，减速器；ZLY140-20 | 组合件 | 台 | 1 | 广西百色矿山机械厂有限公司 | 利旧 |
| 16 | 陈 化 仓 | φ5000×10500 工作温度：70-80℃ 工作压力：常压 V=120m3 | Q235-B | 台 | 3 | 山东军辉建设安装工程有限公司 | 利旧 |
| 17 | 陈化仓进料绞龙 | LS400×10×50MI 工作温度：70-80℃ 工作压力：常压 输送量：12m3/h 电机功率：11KW 防护等级：IP54电机型号：立式Y2KD-132S-4 5.5kw 1440r/min减速机型号：GR97-Y5.5-4P-33.25-M1-270 | 组合件 | 台 | 1 | 湖北海跃重机有限公司 | 利旧 |
| 18 | 陈化仓仓壁振动器 | BZF-25 2.2KW 激振力3000kg 振幅6mm | 组合件 | 台 | 3 | 新乡市宏达振动机械有限公司 | 利旧 |
| 19 | 陈化仓出料#1长绞龙 | LS315×16×50MI 工作温度：70-80℃ 工作压力：常压 输送量：12m3/h 电机功率：7.5KW 防护等级：IP54电机型号：立式Y2KD-132M-4 7.5kw 1440r/min减速机型号：GR97-Y7.5-4P-33.25-M1-270 | 组合件 | 台 | 1 | 湖北海跃重机有限公司 | 利旧 |
| 20 | 陈化仓出料#2短绞龙 | LS315×3×50MI 工作温度：70-80℃ 工作压力：常压 输送量：12m3/h 电机功率：7.5KW | 组合件 | 台 | 1 | 湖北海跃重机有限公司 | 库存 |
| 21 | #3提升机（上漂粉机#1进料绞龙） | TH250G-15500 工作温度：常温 工作压力：常压 处理量20m3/h 电机；Y132M-4-7.5KW，减速器；ZLY140-20-II-L-N-B9P | 组合件 | 台 | 1 | 广西百色矿山机械厂有限公司 | 利旧 |
| 22 | #1、2、3、4缓冲仓 | 8200×3000×2000 工作温度：30-50℃ 工作压力：常压 V=50m3 | Q235-A | 台 | 1 | 山东军辉建设安装工程有限公司 | 废弃 |
| 23 | 缓冲仓壁振动器 | BZF-9 0.75KW 激振力1000kg 振幅4mm | 组合件 | 台 | 4 | 新乡市鼎丰专业振动机械有限公司 | 废弃 |
| 24 | 漂粉机#1进料绞龙 | LS315×10×50MI 工作温度：70-80℃ 工作压力：常压 输送量：12m3/h 电机功率：5.5KW 防护等级：IP54电机型号：立式Y2KD-132S-4 5.5kw 1440r/min减速机型号：GR97-Y5.5-4P-33.25-M1-270 | 组合件 | 台 | 1 | 桂林鸿程机电设备有限公司 | 新购 |
| 25 | 漂粉机#2进料绞龙 | LS400×11.5×50MI 工作温度：70-80℃ 工作压力：常压 输送量：12m3/h 电机功率：5.5KW | 组合件 | 台 | 1 | 桂林鸿程机电设备有限公司 | 新购 |
| 26 | 6 个 漂 粉 机 | 5000L，DN1750mm,厚12mm，碳钢材质0325，重量<4t.设计压力0.3Mpa，设计温度<95℃.夹套水冷。电机18.5KW,转数20-40/min.操作压力-0.01-0.09Mpa. | Q235 | 台 | 6 | 山东梁山鑫澳设备有限公司 | 新购 |
| 27 | 6台漂粉机搅拌器 | 双螺带中轴螺旋式搅拌器.双螺带三层，底部半圆弧，中轴螺旋式，电机功率：18.5KW.电机转速1440r/min.减速器BLD 5、速比1:43,转数20-40/min. |  | 套 | 6 | 江苏中鑫减速机公司 | 新购 |
| 28 | 漂粉机出口除尘器 | φ300×800×4.8 布袋 |  | 套 | 6 | 自制作 | 自制 |
| 29 | 漂粉机进出口电动阀 | 进口DN400 出口DN450（自制非标)碳钢圆型、刀闸板阀 |  | 个 | 12 | 泊头盛康 | 新购 |
| 30 | 喷射真空泵机组 | BS-I-500,极度真度0.099Mpa，最大抽气量500m3/h，外形2350×1200×1200。离心泵100FP-32,15kw。 | 组合件 | 组合件 | 1 | 山东百盛环保科技有限公司 | 新购 |
| 31 | 漂粉机出口成品料仓 | 四方堆形底4 m×2.5 m，高3.5 m。钢板1510*6000*10 8块 | Q235-A | 个 | 1 | 自制作 | 自制 |
| 32 | 成品双口螺旋包装机 | GZM-50SV 4-6包/分钟。 | 组合件 | 套 | 1 | 上海广志自动化设备有限公司 | 新购 |
| 33 | 皮带机带缝包输送机 | 长度5米 | 组合件 | 条 | 1 |  | 新购 |
| 34 | 尾气吸收循环泵 | XA62-32 工作温度：30℃ 工作压力：0.3MPa P=15KW Q=100m3 H=36m 。 IHF80-50-200A Q=46m3/h H=37.2m 电机型号：YB160M1-2-11 N=11KW | 组合件 | 台 | 2 | 一台上海东方泵业有限公司。一台PVC厂房旧渣浆离心泵。 | 利旧 |
| 35 | 喷淋洗涤器 | φ600×1500 工作温度：50-70℃ 工作压力：常压 V=0.28m3 | PVC | 台 | 4 | 山东军辉建设安装工程有限公司 | 利旧 |
| 36 | 尾气吸收塔 | φ800×4380 工作温度：40℃ 工作压力：常压 填料 φ25拉西环 | FRP | 台 | 1 | 山东军辉建设安装工程有限公司 | 利旧 |
| 37 | 漂粉机引风机 | F4-72 处理风量4000-5000m3/h P=5.5KW/4.0Y132S-2/ Y112M-2 | 玻璃钢 | 台 | 2 | 柳州卓展贸易有限公司 | 利旧 |
| 38 | #4 除尘器（包装称） | MC-80 5.5kw 处理风量5000-7000m3/h 通风机：4-72NO-4 除尘器阻力≤1200(Pa) 耗气量0.24(m3/min) 脉冲阀数量8(个) | 组合件 | 台 | 2 | 柳州卓展贸易有限公司 | 利旧 |
| 39 | 碱洗引风机 | F4-72 处理风量3000-4000m3/h P=3KW | 玻璃钢 | 台 | 1 |  | 利旧 |
| 40 | 碱洗循环水泵 | IHF50-32-125A 扬程16m 流量11m3/h 电机功率1.5kw | 氟衬钢 | 台 | 1 |  | 利旧 |
| 41 | 碱洗塔 | 1200×1200×2200 | pvc | 台 | 1 |  | 利旧 |
| 42 | 污水液下泵 | 80FYH-25 流量 50m3/h 扬程 25m 伸入长度1.5m 转速 2900r/min 电机功率 7.5kw | 氟衬钢 | 台 | 1 |  | 利旧 |
| 43 | 污水收集池 | 4500×3000×1500 | 混凝土 | 台 | 1 |  | 利旧 |